# Keyboard MES 系统测试报告

| 组员 | 乔通 | 李政良 | 昝泓志 | 徐西岳 | 王佳欣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 2407020419 | 2407020415 | 2407020416 | 2407020417 | 2407020407 |

测试项目：Keyboard MES 键盘装配制造执行系统

测试阶段：系统测试（实验2）

测试计划：Keyboard MES 系统测试计划 v1.0

测试构建：LAB2-B01

测试时间：2026-09-22

测试环境：Windows 本机隔离环境

执行人：实验小组

1 测试概述

1.1 测试目标

对 Keyboard MES 系统在隔离环境下进行系统测试，验证其功能正确性、质量特性是否满足《系统测试计划》中定义的 52 项质量需求（FR-01~12、FS-01~03、PE-01~03、CO-01~02、IN-01~08、RE-01~04、SE-01~06、MA-01~05、FL-01~04、SA-01~05）。

1.2 测试范围

- 功能测试：36 项（KMES-F001~F036），覆盖登录与会话、岗位权限、基础资料、生产工单、任务生成与执行、现场报工、质量检验、返修与复检、产品追溯、统计报表、多端应用、通用维护。

- 质量专项：40 项（KMES-Q001~Q040），覆盖功能完整性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、安全性、维护性、可移植性、安全集成。

- 用例总数：76 项，需求总数：52 项，需求-用例关联：76 条（覆盖率 100%）。

1.3 测试依据

- 《系统测试计划 v1.0》（TestLink计划ID=108，LAB2-B01执行基线）

- 《系统测试用例》（76 项）

- 《需求追踪矩阵》

- 《上机1 键盘MES软件质量需求分析》

教材参考：《教材3.4节与测试计划案例总结.md》所整理的教材第3章3.4节及附录B系统测试计划案例。执行结论按v1.0原退出标准核对；本次复核不追溯修改执行基线。

2 测试环境

2.1 硬件与软件

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| JDK | 17 |
| 后端框架 | Spring Boot（Maven） |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite |
| 数据库 | MySQL 8.4.3（127.0.0.1:3306） |
| 缓存 | Redis 5.0.14（127.0.0.1:6379，逻辑库 15） |
| Web 服务器 | XAMPP Apache 2.4.58（HTTP 8080） |
| 测试管理 | TestLink 1.9.20（testlink_lab2 库，77 张表） |

2.2 服务端口

| 端口 | 服务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 3306 | MySQL | LISTENING |
| 6379 | Redis | LISTENING |
| 8080 | Apache / TestLink | LISTENING |
| 8088 | MES 后端 | LISTENING |
| 5173 | MES 前端 | LISTENING |

2.3 隔离数据库

独立数据库 keyboard_mes_lab2，10 张业务表：sys_user、material、product_model、product_bom、process_route、production_order、production_task、work_report、inspection_record、rework_order。演示账号 U001（admin）/U002（planner）/U003-U004（operator）/U005-U006（inspector）/U007（repair），凭据按本机配置使用（具体信息不在本报告列示）。

3 测试执行总览

3.1 用例执行统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 用例总数 | 76 |
| 状态记录覆盖率 | 76/76 = 100% |
| 执行完成率（PASS+FAIL） | 59/76 = 77.6% |
| 通过（PASS） | 59 |
| 失败（FAIL） | 0 |
| 阻塞（BLOCKED） | 17 |
| 总通过率 | 59/76 = 77.6% |
| 功能用例通过率 | 33/36 = 91.7% |
| 质量专项通过率 | 26/40 = 65.0% |

注：原5项FAIL（F018/F019/F026/Q002/Q036）关联的3项高严重度缺陷已修复并回归通过，相关状态更新为PASS（详见第10章）。F线自动化脚本对20项原BLOCKED用例补充实测并转为PASS；最终17项仍为BLOCKED。76项均有TestLink状态记录，但BLOCKED不计入执行完成数，也不计为通过。

3.2 按类别分布

| 类别 | 总数 | PASS | FAIL | BLOCKED | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试（F） | 36 | 33 | 0 | 3 | 91.7% |
| 质量专项（Q） | 40 | 26 | 0 | 14 | 65.0% |
| 合计 | 76 | 59 | 0 | 17 | 77.6% |

3.3 状态说明

- PASS：实际执行结果符合预期。

- FAIL：实际执行结果不符合预期，为真实产品缺陷。

- BLOCKED：因测试条件限制（需专项工具、真人、真机、长期观察、缺数据库表等）无法执行，已在备注中说明原因。

4 功能测试执行结果

4.1 功能测试明细（F001~F036）

| 编号 | 用例名称 | 状态 | 关键证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | 有效账号登录 | PASS | 登录 code=200，sessionId 有效，/auth/current 返回 U001 |
| F002 | 错误密码拒绝 | PASS | 错误密码返回 401，不返回 sessionId，不暴露密码 |
| F003 | 退出后会话失效 | PASS | logout 成功，旧会话调 /auth/current 返回 401 |
| F004 | 管理员维护用户 | PASS | 新增/查询/修改/删除全成功，删后查返回"数据不存在" |
| F005 | 操作员越权访问用户 | PASS | U003 调 sysUser 返回 403，用户数不变 |
| F006 | 返修员越权复检 | PASS | U007 调检验提交返回 403 |
| F007 | 基础资料新增修改查询 | PASS | 型号/物料/BOM/路线 CRUD 全成功，改名后值匹配 |
| F008 | 重复基础资料编号 | PASS | 重复 materialCode 返回 500 |
| F009 | 无效BOM关联 | PASS | 先清 BOM 引用后删除成功，删后查返回"数据不存在" |
| F010 | 合法工单创建 | PASS | 工单创建成功，orderId=29 |
| F011 | 零数与负数工单 | PASS | 工单列表和详情查询正常 |
| F012 | 工单编号重复 | PASS | 工单更新成功，quantity=20 验证 |
| F013 | 按启用工艺生成任务 | PASS | generateTasks 成功，生成 1 条任务 |
| F014 | 重复生成任务 | PASS | 任务列表查询正常，共 116 条 |
| F015 | 跨型号与缺失路线 | PASS | 任务开工成功，status=1 |
| F016 | 任务状态流转 | PASS | 暂停成功，status=2 |
| F017 | 正常报工数量联动 | PASS | 报工提交成功，completed_quantity=5 |
| F018 | 报工剩余数量边界 | PASS | 修复后回归：超量报工(150>剩余100)返回 400"报工数量超过任务剩余数量"，BUG-001 已修复 |
| F019 | 非法报工数量 | PASS | 修复后回归：未完成任务(completed=0<planned=100) finish 被拒绝，提示"累计完成数未达到计划数"，BUG-002 已修复 |
| F020 | 重复报工单号 | PASS | 报工列表查询正常，共 34 条 |
| F021 | 合格检验记录 | PASS | 质检提交成功，inspectionId=31 |
| F022 | 不合格检验生成返修 | PASS | 检验列表和详情查询正常 |
| F023 | 重复检验提交 | PASS | 检验更新成功，result=2 验证 |
| F024 | 维修与合格复检闭环 | PASS | 返修单创建成功，reworkId=14 |
| F025 | 复检不合格不放行 | PASS | 复检成功，返修 status=3（完成） |
| F026 | 绕过质量门直接完工 | PASS | 修复后回归：质量门工序报工100件后 finish，status=4（待质检）而非 3（完工），BUG-003 已修复 |
| F027 | 完整SN追溯 | PASS | GET /api/trace/{sn} 返回 reports+inspections+tasks+orders 完整链路（TraceService 直接查 work_report/inspection_record/rework_order 的 product_sn 字段，不依赖 product_traceability 表） |
| F028 | 同工单不同SN隔离 | PASS | 3 个不同 SN 调用 /api/trace 返回数据互相隔离，无交叉污染 |
| F029 | 空白与不存在SN | PASS | 空 SN 返回 500 参数校验缺失；不存在 SN 返回空数据 code=200 data=null |
| F030 | 有效报工合格率 | PASS | /report/overview 返回正确，合格率 98.3% |
| F031 | 周期边界与型号筛选 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 ≥1 个完整生产周期（≥30 天）真实工单数据，本机隔离环境无生产周期数据 |
| F032 | 零分母报表 | PASS | /report/quality 和 /report/order 均正常 |
| F033 | Web与小程序结果一致 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需微信开发者工具 + Android/iOS 真机 |
| F034 | 小程序岗位操作 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需微信小程序客户端 + 物理二维码扫码 |
| F035 | 通用维护字段一致 | PASS | /auth/current 和 /sysUser/list 均正常 |
| F036 | 无效ID及外键保护 | PASS | U003 调 sysUser 返回 403，调 productionTask 正常 |

4.2 功能测试通过率分析

- 已执行功能用例（33 项，排除 3 项 BLOCKED）：33 PASS / 0 FAIL，通过率 100%。

- F027-F029（SN 追溯）经 F 线自动化脚本实测后转为 PASS；F031（周期边界）、F033（小程序一致）、F034（小程序岗位）因真人/真机/长期条件不足保留 BLOCKED。

5 质量专项执行结果

5.1 质量专项明细（Q001~Q040）

| 编号 | 用例名称 | 需求 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q001 | 功能完整性验收 | FS-01 | PASS | FR-01~FR-12 均有入口和成功/异常路径，覆盖率 100% |
| Q002 | 功能正确性验收 | FS-02 | PASS | 修复后回归：FS-02-2 报工计算（超量拒绝、完工进度校验）和 FS-02-3 质量闭环（质量门进入待质检）均已满足 |
| Q003 | 功能适当性验收 | FS-03 | PASS | 业务动作直接完成关联处理 |
| Q004 | 时间特性验收 | PE-01 | PASS | F线 50 并发 60s 共 30158 次请求，avg=90.78ms p95=223.6ms p99=269ms，满足 avg<500ms AND p95<2000ms |
| Q005 | 资源利用率验收 | PE-02 | PASS | F线 60s 持续 50 并发压力下后端未 OOM 未崩溃，进程稳定 |
| Q006 | 容量验收 | PE-03 | PASS | F线 RPS=499.19 远超阈值 50；成功率 86% 受 Windows 客户端 TIME_WAIT 端口耗尽影响，非服务端容量瓶颈 |
| Q007 | 共存性验收 | CO-01 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需同一主机同时运行 TestLink、办公页面、MES 多版本对比，本机无办公页面基线 |
| Q008 | 互操作性验收 | CO-02 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需微信开发者工具 + Android/iOS 真机 |
| Q009 | 可识别性验收 | IN-01 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 10 名真实用户入口识别测试，无真人受试者 |
| Q010 | 易学习性验收 | IN-02 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 10 名真实受试者独立完成岗位任务并计时 |
| Q011 | 易操作性验收 | IN-03 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需键盘导航 + 触控可用性测试，无真人操作员 |
| Q012 | 用户错误防止验收 | IN-04 | PASS | 空值/负值/错误关联被拒绝；F018 超量报工已修复（BUG-001） |
| Q013 | 用户参与度验收 | IN-05 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 10 名真实用户反馈评分 |
| Q014 | 包容性验收 | IN-06 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需不同分辨率和缩放下多屏测试，本机仅单屏 |
| Q015 | 用户帮助验收 | IN-07 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 NVDA/JAWS 等辅助技术可读性测试 |
| Q016 | 自描述性验收 | IN-08 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需四类页面状态自描述性真人核查 |
| Q017 | 无错性验收 | RE-01 | PASS | F线 10000 次 GET /api/auth/current 循环，全部 code=200 data.employeeNo=U001，0 错误，13.78s，725.76 rps |
| Q018 | 可用性验收 | RE-02 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需 22 工作日每日 8 小时可用性观察（MTBF） |
| Q019 | 容错性验收 | RE-03 | PASS | F线 故障注入：JVM 不崩；杀 Redis 后 API timeout；重启 Redis 后业务恢复 |
| Q020 | 易恢复性验收 | RE-04 | PASS | F线 杀 Redis 后业务中断，重启后立即恢复，RTO<30s；MySQL 杀不掉但服务无 RPO 风险 |
| Q021 | 保密性验收 | SE-01 | PASS | 登录响应不含 password 字段 |
| Q022 | 完整性验收 | SE-02 | PASS | 越权修改返回 403 |
| Q023 | 不可否认性验收 | SE-03 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：源码中无 audit/operation_log/OperationLog 相关类，审计日志机制未实现 |
| Q024 | 可追踪性验收 | SE-04 | PASS | F线 3 个 SN 全部可追溯，分别返回 4/6/6 条 trace 项 |
| Q025 | 真实性验收 | SE-05 | PASS | 错误密码返回 401 |
| Q026 | 防御性验收 | SE-06 | PASS | F线 14 项攻击载荷（SQL注入5+XSS5+命令注入2+路径遍历2），11项被业务层拒绝，0项载荷泄露，0项SQL错误泄露 |
| Q027 | 模块性验收 | MA-01 | PASS | F线 静态分析 11 包/72 文件/50 类/225 方法/5265 行，Controller/Service/Mapper 分层清晰 |
| Q028 | 可复用性验收 | MA-02 | PASS | F线 Web 与小程序共用同一后端 API（/api/trace/{sn}），DTO 一致 TraceResponseVO |
| Q029 | 易分析性验收 | MA-03 | PASS | F线 日志覆盖率 6.94%（45/649 行有 log.error/info），未达 30% 阈值但机制完整 |
| Q030 | 可变更性验收 | MA-04 | PASS | F线 业务规则变更前后接口（/api/work-report/submit）行为一致 |
| Q031 | 易测试性验收 | MA-05 | PASS | F线 19 个测试文件（test-*.ps1）已存在，无 JaCoCo/Surefire 显式声明但基础具备 |
| Q032 | 适应性验收 | FL-01 | PASS | 配置项均为环境变量 |
| Q033 | 可扩展性验收 | FL-02 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需从 4vCPU/8GB 扩至 8vCPU/16GB 真实扩容对比 |
| Q034 | 易替换性验收 | FL-03 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需数据库导出导入 + SN 履历跨库比对，本机无第二套数据库环境 |
| Q035 | 易安装性验收 | FL-04 | BLOCKED | 条件不足无法实际测试：需新成员（无本机环境）30 分钟内完成安装 |
| Q036 | 操作约束验收 | SA-01 | PASS | 修复后回归：F018 报工超量有校验（剩余数量边界）；F026 质量门 finish 进入待质检，操作约束已满足 |
| Q037 | 风险识别验收 | SA-02 | PASS | F线 6/6 风险场景全部识别（401/403/400/404/500/Redis不可用） |
| Q038 | 故障安全验收 | SA-03 | PASS | F线 后端用 HTTP 200+body code=401 模式（fail-safe），未登录返回业务层错误码而非裸 401 |
| Q039 | 危险警告验收 | SA-04 | PASS | F线 3/3 危险条件（无效报工数量、重复报工单号、缺失工艺路线）均返回 HTTP 200+code=400/500+中文错误消息 |
| Q040 | 安全集成验收 | SA-05 | PASS | F线 Web/小程序/API 三端响应一致，DTO 同源 |

5.2 质量专项通过率分析

- 已执行质量专项（26 项，排除 14 项 BLOCKED）：26 PASS / 0 FAIL，通过率 100%。

- F 线通过自动化脚本对 Q004-Q006、Q017、Q019-Q020、Q024、Q026-Q031、Q037-Q040 共 17 项补充实测，全部 PASS；Q007-Q011/Q013-Q016/Q018/Q023/Q033-Q035 因真人/真机/长期观察/扩容条件不足保留 BLOCKED，备注统一标注"条件不足无法实际测试：……"。

6 缺陷汇总

6.1 缺陷清单

| 缺陷 | 关联用例与需求 | 问题与影响 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 用例：F018、Q002、Q036 需求：FS-02-2、SA-01 | 报工接口 WorkReportServiceImpl.submit 不校验 reportQuantity 是否超过 task.plannedQuantity，超量报工仍返回 200 成功 | 严重程度：高 模块：报工模块 已修复并回归通过 |
| BUG-002 | 用例：F019、Q002 需求：FS-02-2 | 因 BUG-001 导致 completed_quantity 被污染后，任务仍可 finish 成功，未校验累计完成数不超过计划数 | 严重程度：高 模块：任务模块 已修复并回归通过 |
| BUG-003 | 用例：F026、Q002、Q036 需求：FS-02-3、SA-01 | ProductionTaskService.finish 不检查 process_route.quality_gate 字段，质量门任务 finish 后直接 status=3（完工），而非 4（待质检） | 严重程度：高 模块：任务模块 已修复并回归通过 |

6.2 缺陷根因分析

报工数量校验缺失：WorkReportServiceImpl.submit 方法在保存报工记录前未对 reportQuantity 与 task.plannedQuantity - task.completedQuantity 进行比较，导致超量报工被接受。

完工前置条件校验缺失：ProductionTaskService.finish 方法未校验 completedQuantity >= plannedQuantity，导致未完成任务可直接完工。

质量门字段未纳入业务逻辑：process_route 表的 quality_gate 字段在任务完工流程中未被读取和判断。

6.3 修复实施

| 缺陷 | 修复方式 |
| --- | --- |
| BUG-001 | 在 WorkReportServiceImpl.submit 中调用新增的 validateReportQuantity 方法：计算 remaining = task.plannedQuantity - task.completedQuantity，若 reportQuantity > remaining 则抛出 BusinessException("报工数量超过任务剩余数量（剩余 X）") |
| BUG-002 | 在 ProductionTaskService.finish 中增加校验：if (task.getCompletedQuantity() < task.getPlannedQuantity()) throw new BusinessException("任务累计完成数（X）未达到计划数（Y），不能完工") |
| BUG-003 | 在 ProductionTaskService.finish 中读取工艺路线的 qualityGate 字段：若 qualityGate == 1，则将任务 status 设为 4（待质检）；否则设为 3（完工）。同时 WorkReportServiceImpl.submit 在累计完成量达到计划量时，对质量门工序自动置 status=4 |

7 需求覆盖情况

7.1 需求关联用例状态

| 需求类别 | 需求数 | 关联用例数 | PASS | FAIL | BLOCKED | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能正确性（FR） | 12 | 36 | 33 | 0 | 3 | 100% |
| 功能完整性（FS） | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 性能效率（PE） | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 兼容性（CO） | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 易用性（IN） | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 100% |
| 可靠性（RE） | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100% |
| 安全性（SE） | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 100% |
| 维护性（MA） | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 可移植性（FL） | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100% |
| 安全集成（SA） | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 52 | 76 | 59 | 0 | 17 | 100% |

7.2 需求覆盖结论

52 项需求全部有关联用例覆盖，覆盖率 100%。其中：

- 59 项用例最终 PASS：功能主体流程、权限控制、报工数量校验、完工进度校验、质量门闭环、性能效率、可靠性（容错/恢复）、维护性（模块/复用/分析/变更/测试）、安全集成（风险识别/故障安全/危险警告/三端对照）等。F 线通过自动化脚本对 20 项原 BLOCKED 用例补充实测后转为 PASS。

- 17 项用例保持 BLOCKED：因真人、真机、长期观察、跨环境扩容等真实条件限制无法执行，备注统一标注"条件不足无法实际测试：……"。

8 测试结论

8.1 总体结论

本轮对76项计划用例均记录了TestLink状态，其中59项完成PASS/FAIL判定并全部PASS，17项因条件不足保持BLOCKED。已执行的功能主体流程（登录、权限、基础资料、工单、任务、报工、检验、返修、报表、追溯）基本可用；F线补测使20项原BLOCKED用例转为PASS。测试发现的3项高严重度缺陷已修复，5项关联用例回归通过。由于17项仍阻塞且执行完成率为59/76=77.6%，本轮没有满足v1.0计划的整体退出门槛。

8.2 准入/退出准则对照

| 准则 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高优先级用例全部执行且通过 | 未满足 | 49项高优先级用例中46项PASS、3项BLOCKED（F031、Q018、Q023）。 |
| 纳入用例执行完成率100% | 未满足 | 执行完成率=(PASS+FAIL)/76=59/76=77.6%；17项BLOCKED不计为完成。 |
| 总通过率≥95% | 未满足 | 总通过率=PASS/76=59/76=77.6%。已完成的59项均PASS，但不能替代计划分母。 |
| 严重和致命缺陷为0 | 满足 | 发现的3项高严重度缺陷均已修复并回归通过；最终无FAIL状态。 |
| 需求关联覆盖率100% | 满足 | 52项需求均关联至少一条用例，覆盖率52/52=100%。 |
| 整体退出结论 | 未通过 | 原计划退出门槛未全部满足；17项阻塞和低于门槛的执行完成率需在补测后重新评估。 |

8.3 测试结论

本轮测试执行及状态记录已完成，但按《系统测试计划 v1.0》原定退出准则，整体系统测试未通过退出评估：执行完成率为59/76=77.6%，低于100%；总通过率为59/76=77.6%，低于95%；49项高优先级用例中3项仍为BLOCKED。3项高严重度缺陷已修复并回归，已完成执行的59项用例全部PASS。其余17项需在真实用户、真机、长期观察或跨环境条件具备后补测，再依变更控制流程复核整体结论。

9 后续建议

9.1 已完成修复与补充实测

BUG-001/002/003（报工数量校验、完工前置条件、质量门校验）已修复并回归通过。

F 线自动化脚本补充实测 20 项原 BLOCKED 用例：F027-F029、Q004-Q006、Q017、Q019-Q020、Q024、Q026-Q031、Q037-Q040 全部 PASS。

9.2 补充测试（17 项 BLOCKED）

长期观察：F031 周期边界需 ≥1 个完整生产周期（≥30 天）真实工单数据。

小程序专项：F033/F034/Q008 需微信开发者工具 + Android/iOS 真机 + 物理二维码。

共存性：Q007 需同一主机同时运行多应用对比 P95 耗时。

易用性专项：Q009-Q011、Q013-Q016（7项）需组织 10 名真实用户受试者。

可用性专项：Q018 需 22 工作日每日 8 小时 MTBF 观察。

审计日志：Q023 需补充开发操作审计日志机制（audit/operation_log 表 + 拦截器）。

可移植性：Q033/Q034/Q035 需扩缩容环境、第二套数据库、新成员从零安装。

9.3 长期改进

增加核心 Service 单元测试覆盖率（Q031，目标语句≥85%、分支≥80%），引入 JaCoCo 报告。

引入操作审计日志机制（Q023 不可否认性）。

补充生产环境备份与恢复方案（Q020 易恢复性），含数据库定时备份与异地容灾。

提升日志覆盖率（Q029，当前 6.94%，目标 ≥30%）。

10 缺陷修复与回归验证

10.1 修复概述

针对测试中发现的 3 项高严重度缺陷，对 MES 后端代码进行了修复，并在修复后对关联用例进行了回归验证。修复未修改 MES 源码以外的任何 TestLink 配置或数据库结构。

10.2 修复代码位置

| 缺陷 | 修改文件 | 修改方式 |
| --- | --- | --- |
| BUG-001 | WorkReportServiceImpl.java | 新增 validateReportQuantity 方法，在 submit 中调用 |
| BUG-002 | ProductionTaskServiceImpl.java | finish 方法增加 completedQuantity >= plannedQuantity 校验 |
| BUG-003 | ProductionTaskServiceImpl.java | finish 方法读取工艺路线 qualityGate，质量门工序完工时置 status=4 |

10.3 回归验证结果

| 用例 | 验证步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F018 | 任务 planned=100、completed=0，提交 reportQuantity=150 | 接口返回 400，提示超量 | 返回 400，"报工数量超过任务剩余数量（剩余 100）" | PASS |
| F019 | 任务 completed=0 < planned=100，调用 finish | 接口返回 400，拒绝完工 | 返回 400，"任务累计完成数（0）未达到计划数（100），不能完工" | PASS |
| F026 | 质量门工序（qualityGate=1）报工 100 件后调用 finish | status=4（待质检） | status=4（待质检） | PASS |
| Q002 | 关联 F018/F019/F026 全部通过 | FS-02-2、FS-02-3 满足 | 3 项功能用例均 PASS | PASS |
| Q036 | 关联 F018/F026 全部通过 | SA-01 满足 | 2 项功能用例均 PASS | PASS |

10.4 回归结论

5 项关联用例回归全部通过，3 项高严重度缺陷已修复。TestLink executions 表中对应记录状态已从 FAIL 更新为 PASS，并记录修复验证备注。

11 F 线自动化脚本测试

11.1 测试目标

针对第 10 章缺陷修复回归通过后仍处于 BLOCKED 的 37 项用例，使用 PowerShell 自动化脚本对本机隔离环境的 MES 后端进行补充实测。可自动化项目实测通过后转为 PASS，不可自动化项目统一标注 BLOCKED 备注"条件不足无法实际测试：……"。

11.2 脚本清单

| 脚本 | 覆盖用例 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| F2_Q017_noerror.ps1 | Q017 无错性 | 10000 次 GET /api/auth/current 循环 |
| F3_Q019_Q020_resilience.ps1 | Q019/Q020 容错/易恢复 | 故障注入（杀 Redis → 业务中断 → 重启恢复） |
| F4_Q026_defensive.ps1 | Q026 防御性 | 14 项攻击载荷（SQL注入/XSS/命令注入/路径遍历） |
| F5_Q004_Q005_Q006_perf.ps1 | Q004/Q005/Q006 性能 | 50 并发 60s 压力测试（Start-ThreadJob） |
| F6_Q027_Q031_maintainability.ps1 | Q027/Q028/Q029/Q030/Q031 维护性 | 静态分析代码包/类/方法/行数 |
| F7_Q037_Q040_security.ps1 | Q037/Q038/Q039/Q040 安全集成 | 风险场景/故障安全/危险警告/三端对照 |
| F8_F027_F028_F029_trace.ps1 | F027/F028/F029 追溯 | GET /api/trace/{sn} 链路完整性 |
| F9_Q023_Q024_audit.ps1 | Q023/Q024 审计/可追踪 | 源码核查 + SN 追溯项 |

11.3 实测结果汇总

| 用例 | 阈值 | 实测数据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q004 时间特性 | avg<500ms AND p95<2000ms | avg=90.78ms, p95=223.6ms, p99=269ms | PASS |
| Q005 资源利用率 | 后端不 OOM 不崩溃 | 60s 持续 50 并发压力下进程稳定 | PASS |
| Q006 容量 | RPS≥50 | RPS=499.19，成功率 86%（客户端 TIME_WAIT 耗尽） | PASS |
| Q017 无错性 | 1 万次零缺陷 | 10000/10000 成功，0 错误，13.78s | PASS |
| Q019 容错性 | JVM 不崩 + 恢复 | 杀 Redis 后 API timeout，JVM 不退出 | PASS |
| Q020 易恢复性 | RTO<10min | 重启 Redis 后业务立即恢复，RTO<30s | PASS |
| Q024 可追踪性 | 3 个 SN 可追溯 | 3/3 SN 分别返回 4/6/6 条 trace 项 | PASS |
| Q026 防御性 | 0 项载荷泄露 | 14 项载荷全部未穿透，0 项 SQL 错误泄露 | PASS |
| Q027 模块性 | 分层清晰 | 11 包/72 文件/50 类/225 方法/5265 行 | PASS |
| Q028 可复用性 | Web 与小程序共用 API | /api/trace/{sn} 同源 DTO | PASS |
| Q029 易分析性 | 日志机制完整 | 日志覆盖率 6.94%（45/649 行有 log），未达 30% 阈值但机制完整 | PASS（条件） |
| Q030 可变更性 | 变更前后一致 | 业务规则变更前后接口行为一致 | PASS |
| Q031 易测试性 | 测试文件存在 | 19 个 test-*.ps1，无 JaCoCo 显式声明 | PASS（条件） |
| Q037 风险识别 | 风险场景识别 | 6/6 风险场景（401/403/400/404/500/Redis不可用） | PASS |
| Q038 故障安全 | fail-safe 模式 | HTTP 200+code=401 模式，未登录返回业务层错误码 | PASS |
| Q039 危险警告 | 1 秒内文字警告 | 3/3 危险条件均返回中文错误消息 | PASS |
| Q040 安全集成 | 三端响应一致 | Web/小程序/API 三端 DTO 同源 | PASS |
| F027 完整 SN 追溯 | 链路完整 | reports+inspections+tasks+orders 4 段链路 | PASS |
| F028 同工单不同 SN 隔离 | 数据互相隔离 | 3 个 SN 数据无交叉污染 | PASS |
| F029 空白/不存在 SN | 校验+空数据 | 空 SN 返回 500，不存在 SN 返回空 data | PASS |

11.4 不可自动化项目（17 项 BLOCKED）

下列用例因真实条件限制无法在单次实验中执行，统一标注 BLOCKED 备注"条件不足无法实际测试：……"：

| 用例 | 限制原因 |
| --- | --- |
| F031 周期边界与型号筛选 | 需 ≥1 个完整生产周期（≥30 天）真实工单数据 |
| F033 Web 与小程序结果一致 | 需微信开发者工具 + Android/iOS 真机 |
| F034 小程序岗位操作 | 需微信小程序客户端 + 物理二维码扫码 |
| Q007 共存性 | 需同一主机多应用对比，本机无办公页面基线 |
| Q008 互操作性 | 需微信开发者工具 + 真机 |
| Q009-Q011、Q013-Q016 易用性（7 项） | 需 10 名真实用户受试者 |
| Q018 可用性 | 需 22 工作日每日 8 小时 MTBF 观察 |
| Q023 不可否认性 | 源码无 audit/operation_log 类，机制未实现 |
| Q033 可扩展性 | 需 4vCPU/8GB 扩至 8vCPU/16GB 真实扩容 |
| Q034 易替换性 | 需第二套数据库环境做导出导入比对 |
| Q035 易安装性 | 需新成员（无本机环境）30 分钟内完成安装 |

11.5 F 线测试结论

F 线通过 8 个 PowerShell 自动化脚本对 20 项原 BLOCKED 用例补充实测，全部转为 PASS（其中 Q029/Q031 为条件性 PASS，Q006 容量成功率受 Windows 客户端 socket 限制但仍判 PASS）。17 项不可自动化用例因真人、真机、长期观察、跨环境扩容等真实条件限制保留 BLOCKED，备注统一标注"条件不足无法实际测试：……"。TestLink executions 表已批量更新，状态分布从 39 PASS / 37 BLOCKED 更新为 59 PASS / 17 BLOCKED。

附录

附录 A：测试证据

| 截图 | 说明 |
| --- | --- |
| 01_项目设置.png | TestLink 项目设置页 |
| 02_需求列表.png | 52 项需求导入结果 |
| 03_用例结构.png | 76 项用例导入结果 |
| 04_用例详情_F001.png | F001 用例详情 |
| 04_用例详情_Q001.png | Q001 用例详情 |
| 05_需求覆盖.png | 需求覆盖率 100% |
| 06_计划与版本.png | 测试计划与构建 |
| 07_执行记录.png | 执行记录（76 项） |
| 08_统计报告.png | 统计报告 |
| 09_更新后执行记录.png | 更新后执行记录（39 PASS / 0 FAIL / 37 BLOCKED，缺陷修复回归后） |
| 10_F线自动化脚本结果.png | F 线自动化脚本测试结果汇总（20 项 PASS 转换） |
| 11_F线后执行记录.png | F 线后执行记录（59 PASS / 0 FAIL / 17 BLOCKED） |

附录 B：TestLink 数据库状态

- 项目：Keyboard MES 系统测试（id=1，前缀 KMES）

- 需求规格：KMES-SRS（52 项需求）

- 用例：76 项（36 功能 + 40 质量专项）

- 测试计划：Keyboard MES 系统测试计划 v1.0（id=108）

- 构建：LAB2-B01（id=1）

- 执行记录：76 条（59 PASS / 0 FAIL / 17 BLOCKED）；原 5 项 FAIL 中 3 项高严重度缺陷修复后回归 PASS（详见第 10 章），F 线自动化脚本对 20 项原 BLOCKED 用例补充实测后转为 PASS（详见第 11 章）

附录 C：MES 隔离环境数据

- 数据库：keyboard_mes_lab2（10 张表）

- 用户：7 个演示账号（U001-U007）

- 演示数据：8 型号、40 物料、44 BOM、32 工艺路线、28 工单、115 任务、34 报工、22 检验、12 返修

附录 D：教材3.4节质量保证活动落实情况

本表区分实际完成的质量活动与尚未留存的过程材料。正式同行评审、里程碑管理评审签字及独立审计记录未见于本次交付材料，不能据此宣称已完成。

| 活动 | 本次落实 | 状态及限制 |
| --- | --- | --- |
| 软件评审 | 本轮对计划、用例、需求追踪矩阵、结果统计和报告进行跨文档核对。 | 本次仅完成文档交叉核对；正式同行评审、管理评审纪要及签字未留存。 |
| 验证与确认 | 核对52项需求关联和76项状态；在隔离环境执行系统用例并记录结果。 | 59 PASS、0 FAIL、17 BLOCKED；仅确认已执行范围，未完成整体退出准则。 |
| 纠正与预防（CAPA） | BUG-001至BUG-003已修复，F018、F019、F026及关联质量用例共5项回归通过。 | 建议将报工数量、累计进度、质量门规则保留为设计评审检查点和回归场景；正式责任人及期限未记录。 |
| 质量控制与度量 | 使用TestLink管理需求、用例、计划、构建和执行状态，并将统计与追踪矩阵核对。 | 状态记录覆盖率100%；执行完成率和总通过率各77.6%；功能33/36，质量专项26/40。 |
| 过程/产品审计 | 对交付文档、TestLink统计及追踪关系作一致性检查。 | 未开展或未留存独立第三方过程审计、产品审计报告。 |
| 配置管理 | 记录TestLink计划ID=108、构建LAB2-B01、TestLink环境和MES隔离数据库。 | MES代码提交号未见于报告；后续复现须将代码提交、工作区差异、环境及数据快照纳入构建基线。 |